# BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC MAN104

Dự án: Hệ thống Quản lý Dịch vụ Tiệc Cưới & Sự Kiện (EVManager)

# 1. Thông tin chung dự án

• Mã môn học: MAN104 - Quản lý Dự án Phần mềm (PMBOK / Hybrid Scrum)

• Tên dự án: EVManager (Wedding & Event Management System)

• Thời gian thực hiện: 8 tuần (02/03/2026 – 26/04/2026)

• Ngân sách (BAC): 180.000.000 VNĐ | Chi phí thực tế (AC): 178.500.000 VNĐ (CPI = 1.008, SPI = 1.000)

# 2. Danh sách thành viên nhóm & Phân công (RACI)

| Họ và Tên | Vai trò | GitHub | Khối lượng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Lê Huy Hoàng | Project Manager (PM) / Scrum Master | plhhoang2005 | 30/30 Issues (100%) |
| Phạm Nguyễn Nhật Trường | Business Analyst (BA) | NhatTruong592005 | 30/30 Issues (100%) |
| Nguyễn Hoàng Trung | Backend Developer (BE) | TrungNguyen0311 | 30/30 Issues (100%) |
| Lê Bùi Hoàng Ngân | Frontend / Desktop Developer (FE) | HoangNgan-2607 | 30/30 Issues (100%) |
| Hồ Diệp Quang Tiến | Database & QA Lead (DB/QA) | QuangTien1507 | 30/30 Issues (100%) |

# 3. Kết quả thực hiện по 10 Lĩnh vực Kiến thức PMBOK

1. Integration Management: Hoàn thành Project Charter, Project Management Plan, 2 Change Requests (CR-01, CR-02), và biên bản nghiệm thu đóng dự án.

2. Scope Management: Hoàn thành Scope Statement, WBS 56 gói công việc, WBS Dictionary, SRS v1.0, 14 Use Cases chi tiết và RTM 100% coverage.

3. Schedule Management: Hoàn thành lộ trình 8 tuần (4 Sprint), phân tích đường găng (Critical Path 56 ngày), SPI đạt 1.00 khi kết thúc dự án.

4. Cost Management: Hoàn thành Cost Estimation, Budget Baseline (BAC = 180 triệu VNĐ), theo dõi EVM hàng tuần (CPI = 1.008, tiết kiệm 1.5 triệu VNĐ).

5. Quality Management: Thiết lập QA Plan, Quality Checklist, phân tích Pareto 80/20 trên 18 lỗi, đạt 100% pass rate cho Unit/Integration/E2E/Performance/UAT.

6. Resource Management: Thiết lập RACI Matrix, Resource Histogram và cân bằng tải nhân sự qua các Sprint.

7. Communications Management: Duy trì Communication Plan, tổ chức đầy đủ các buổi họp Sprint Planning/Review/Retrospective và báo cáo tuần.

8. Risk Management: Quản lý 15 rủi ro trong Risk Register, lập Risk Response Plan và xử lý thành công sự cố Race Condition (BUG-04) bằng Pessimistic Locking.

9. Procurement Management: Lập Procurement Plan và đánh giá nhà cung cấp đám mây (AWS, Render/Supabase, VietQR) bằng ma trận trọng số.

10. Stakeholder Management: Lập Stakeholder Register, tổ chức phiên UAT trực tiếp và đạt tỷ lệ nghiệm thu 18/18 kịch bản (100% Pass).

# 4. Kết luận & Kiến nghị

Dự án EVManager đã hoàn thành 100% phạm vi, đúng tiến độ, nằm trong ngân sách và đạt mọi chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật cũng như quản trị dự án.